## Slide 1
第七节 · 工作流设计力：用 AI 跑通企业级大项目
工具会过时，
工作流是你的。
不讲理论——讲工作流：它是什么、大项目里长什么样、怎么练成你自己的。
企业级 AI 编程实战营 · Week 1 · 约 15 分钟
1 / 11

## Slide 2
工作流
工作流到底是什么
不是「写代码」，是把一件事从模糊需求到生产上线、全程跑通的一整套流程。
2 / 11
阶段产出
每个阶段交付什么物（spec、plan、代码、报告）。
人的职责
哪些判断、决策、拍板由你来做。
AI 的职责
哪些执行、生成、检查交给 AI。
反馈循环
怎么及时发现问题、自动纠错。
异常处理
卡住了、跑偏了，怎么救回来。
经验沉淀
做完留下什么可复用的东西。
工作流是一个系统，不是一组零散动作——这六件事说清楚了，它才能稳定跑起来。

## Slide 3
核心
做大项目的工作流长什么样
端到端六阶段，每一段都是「人 + AI 共同跑」——AI 执行，你把关。
3 / 11
① 需求
AI 扩展维度、识别遗漏；你定边界与优先级。
② 设计
AI 画架构、比方案；关键架构由你拍板。
③ 开发
AI 写代码、补测试；你审关键代码。
④ 测试
AI 造用例、跑回归；你定验收标准。
⑤ 部署
AI 写脚本、做灰度；你控发布节奏。
⑥ 运维
AI 看日志、定位异常；你做最终处置。
没有一个环节是「AI 全自动」，也没有一个环节是「纯手工」——都是人和 AI 同时在场。

## Slide 4
工作流
让工作流跑起来的三件事
产出物、协作、反馈——这三件是工作流的「传动装置」。
4 / 11
一
产出物给 AI 看
从「只给人看」到「也给 AI 看」：Spec、CLAUDE.md、Skills、Hooks，每个产出物都有两个读者。
二
人 + AI 分工
你不再「做完所有事」，而是判断：什么交给 AI、什么自己拍板、什么 AI 做但你复核。
三
反馈自动化
从「人发现问题」到「机器自动拦截」：Hooks 在 AI 出错前后秒级介入，不靠你当最后防线。
有了这三件，工作流才从「你一个人硬扛」变成「一套能自动运转的系统」。

## Slide 5
样本
真实样本：Bun 6 天 96 万行
不是 AI 自主写完，是 Sumner 设计了一套协作工作流，跑到极致。
5 / 11
①
不是从零，是迁移
Zig 翻译到 Rust，有完整原代码作参考、有测试作验证。
②
工程铺垫极深
事先 300 条翻译规则 + 智能指针抽象，不是裸冲。
③
人始终在循环
何时启停、合并哪个版本——决策层全是人。
④
测试闭环跑通
每翻译一段自动跑测试，跑不过回到 AI 改，可收敛。
一套设计到位的协作工作流，能让大项目跑出过去不敢想的效率——这就是工作流的威力。

## Slide 6
工作流
同一套工具，差距全在工作流
给两个工程师同一把 Claude Code，产出可以差出十倍。
6 / 11
工作流设计差
2 天还在拉扯
需求没想透就让 AI 写
AI 猜错，改 prompt，再猜，反复
照搬别人的工作流，场景一变就跑不通
时间全耗在纠偏上
工作流设计好
2 小时做完
先理需求、写 spec、定边界
AI 一次到位，自己守住判断
用自己打磨过的流程，稳定复现
省下的精力用来想更深的事
工作流带强烈个人风格——你的判断、口味、优先级。所以你要的，是「你自己的工作流」。

## Slide 7
工作流
你自己的工作流，长什么样
底层是一套可迁移的模式，上层是你攒下的资产。
7 / 11
理解
把需求 / 代码想透
→
约束
用 spec、CLAUDE.md 划边界
→
验证
用测试、review 收口
→
沉淀
把经验变成可复用资产
底层模式稳定，上层是你的：提示词、Skills、CLAUDE.md 模板、检查清单——跨语言、跨项目都能迁移。

## Slide 8
怎么养成
工作流是练出来的，不是学出来的
不是听课听来的，是在真实项目里反复跑出来的——四点缺一不可。
8 / 11
第 1 点
认知
看清 AI 编程到底是什么，建立判断底座。
第 2 点
方法论
SDD + Harness，把「想」和「做」工程化。
第 3 点
工具
七层工具地图，知道每层用什么、怎么配。
第 4 点
不断练习
判断力只能在真实项目里反复跑出来。
前三点是地基，第四点是火候——四个真实项目反复跑，工作流才真正长在你身上。

## Slide 9
怎么养成
养成的三个具体动作
每个项目都做这三件事，工作流会越跑越精炼。
9 / 11
动作一
跑完整工作流，不偷懒
从理需求、写 spec 开始，一直到测试、上线、监控——别从「开始写代码」起步。
动作二
每个关键决策问「为什么」
选 A 不选 B 的真实工程理由是什么，记下来。没复盘的踩坑等于白踩。
动作三
每次结束问「沉淀了什么」
这次能抽出什么模板、Skill、笔记？判断标准只有一条：下次起点更高。
跑过三五个不同性质的项目，哪些环节通用、哪些要砍，你自然就清楚了。

## Slide 10
工作流
你的工作流，产出什么、积累什么
每跑一次，都该留下能复用、能增值的东西——这是你的复利资产。
10 / 11
本地资产
模板与脚手架
CLAUDE.md 模板、项目脚手架——下个项目直接用，起点更高。
能力资产
Skills 与提示词库
把反复做的事封装成 Skill、攒成提示词库，越用越顺手。
经验资产
踩坑与决策笔记
踩过的坑、做过的判断写下来，半年后还能让你少走弯路。
身份资产
开源贡献与 GitHub
把成果贡献出去，GitHub 主页成为跨公司、跨时间的公开履历。
做完十个项目，这些叠起来，就是一份别人拿不走的资产——越用越值钱的复利。

## Slide 11
会用 AI 是入场券，
工作流才是护城河。
在四个项目里反复跑、不断沉淀，练出你自己的那一套工作流。
下一节
第七节：Agent 架构拆解
Agent 到底是什么
Claude Code、Codex、客服 Agent 都是 Agent，区别在哪
用五个组件把它拆开看
11 / 11