## Slide 1
第十二节 · 开发前的工程准备：模块、协作模式与节奏
技术文档有了，
怎么用 AI 把它做出来。
从看懂文档到动手实现——一套完整、能照着干的施工方案。
企业级 AI 编程实战营 · Week 2 · 约 20 分钟
1 / 13

## Slide 2
施工方案
从技术文档，到代码
评审让你看懂技术方案——这节定「怎么用 AI 编程把它实现」。
2 / 13
01
用什么模式
02
文档怎么用
03
怎么拆任务
04
怎么和 AI 协作
05
什么节奏
接下来全是实操，不空谈。
OryxOS 已经有完整的业界调研 + 需求文档 + 技术方案。这一节，就是把这些文档变成一套能照着干的施工方案：用哪种模式、文档怎么喂、任务怎么拆、和 AI 怎么协作、按什么节奏推进。

## Slide 3
模块
9 个 Maven 模块速览
五大核心能力 + 支撑模块——细节在评审课，这里快速对齐。
3 / 13
五大核心能力
provider
对接 LLM
core
ReAct 引擎
memory
记忆
tool
工具 + 沙箱
web
对外服务
支撑模块
boot
启动
cli
命令行
storage
持久化
channel-cli
CLI 渠道
引擎是 ReAct（core），Provider / Memory / Tool 三块能力供养它，CLI / Web 两个入口对外。

## Slide 4
怎么选
SDD 的三种落地模式
Spec-Kit / OpenSpec / 轻量手工——没有最好，只有最合适。
4 / 13
自动化
Spec-Kit
AI 拆任务 + 执行，你写 spec、review。适合 greenfield 中大、需求清晰、新手学方法论。
手动控制
OpenSpec
你拆任务、AI 只执行单个；delta-spec 写增量。适合 brownfield 改造、资深、系统级。
轻量手工
CLAUDE.md + Skill
不用 SDD 工具，方案在脑子里跑通，AI 一段段执行。适合熟悉的技术栈、小改动。
三种都该会，按项目类型和你的能力阶段切换用——下一页看 OryxOS 主体为什么选 Spec-Kit。

## Slide 5
为什么 Spec-Kit
OryxOS 主体，为什么选 Spec-Kit
对照 Spec-Kit 适合的场景，OryxOS 五条全中。
5 / 13
✓
greenfield 从零开发
全新项目，不是改造老代码
✓
medium 规模、模块清晰
9 个 Maven 模块、五大核心能力
✓
需求清晰
已有完整需求文档 + 技术方案
✓
AI agent 协作
本来就用 Claude Code 做主体开发
✓
方法论场景
强制 spec 流程，学到工程方法论
结论：主体开发用 Spec-Kit；增量阶段切手动提示词；OpenSpec 作对照，理解 delta 范式。

## Slide 6
文档怎么用
已有文档喂给 Spec-Kit，不重写
已有投入不浪费——只是转成 AI 能直接消费的格式。
6 / 13
业界调研 + 需求文档
→
/specify
→
spec.md（5 个 user story）
技术方案
→
/plan
→
plan.md（9 模块+决策）
设计目标 + 关键技术决策
→
constitution
→
不可协商的项目原则
需求文档第 13 章 5 个验收 demo
→
→ 直接复用
→
5 个 US 的验收标准
关键：喂的必须是最新版文档——模块是 9 个不是 11 个，否则生成的 plan 会按错误结构走偏。

## Slide 7
准备阶段
先产出三份 artifacts
一次性把地基备好，后续每个 user story 都有依据。
7 / 13
STEP 1
constitution
项目宪法：非协商原则，所有命令都引用
→
STEP 2
specify
把需求转成 5 个 user story 的 spec
→
STEP 3
plan
技术栈 + 9 模块职责 + 关键技术决策
三份产物放进 .specify/，整个主体开发期间作为依据。
plan 生成后人工 review 必做：别让 AI 把 Memory 合进 Session、把 Tool 拆成多模块、或启用 Spring AI 自动执行。

## Slide 8
constitution
把最容易写错的，先钉死
constitution 是非协商原则——AI 每次跑都要引用它。
8 / 13
原则一
自实现 ReAct
ReAct 循环自己写，不用 Spring AI 的 Agent 抽象——核心完全可控。
原则二
Spring AI 只用一半
只用 Provider 抽象 + schema 生成，禁用自动 tool 执行，否则 tool 被调两次。
原则三
审计 day one 落库
tool_invocations / llm_calls 核心阶段就写库，不是只写日志。
原则四
五大能力优先
先交付运行时内核，多租户 / SSO 等治理放扩展阶段。
看到 AI 生成的代码违反这几条，立刻让它重读 constitution 改正——这是最容易踩的几个坑。

## Slide 9
拆解
按 user story 拆，不按时间拆
5 个 US = 五大核心能力，按依赖顺序推进。
9 / 13
US-1
对接 LLM
US-2
ReAct 循环
US-3 Memory
US-4 Plugin Tool
并行
US-5
Web Service
→
→
→
US-1 / US-2 是基础，US-3 / US-4 互不依赖可并行，US-5 收口对外暴露所有能力。
Spec-Kit 的 /tasks 本就按 user story 组织任务——OryxOS 按五大能力拆，正好顺着它的工作方式。

## Slide 10
拆解
五个 user story 一览
每个 US：核心能力 / 涉及模块 / 对应验收 Demo。
10 / 13
US-1
对接 LLM
provider · core · boot
（Demo 一前置）
US-2
ReAct 循环
core · tool · channel-cli · cli
Demo 一 · 查天气穿衣
US-3
Memory 记忆
memory
Demo 二 · 跨对话记偏好
US-4
Plugin Tool
tool · core
Demo 三 · 零代码 PR digest
US-5
Web Service
web · storage · cli
Demo 四 / 五 · REST 集成
每个 user story 完成后都有一个可演示 Demo，对应需求文档第 13 章的五个验收 demo。

## Slide 11
协作模式
怎么和 AI 一起跑
Spec-Kit 跑起来后，这四条让它不漂、不偏、可回退。
11 / 13
防漂移
每个 US 后跑 analyze
/speckit.analyze 检查 constitution / spec / plan / tasks / 代码是否一致。
纠跑偏
违反宪法就重读
AI 生成的代码不符合 constitution，立刻让它重读宪法改正。
防断片
上下文丢失回到 spec
跨 task 时让 AI 重读 spec.md + plan.md + 最近代码。
可回退
每个 US 一次 commit
git commit 标记每个 user story 完成，随时回到稳定状态。
这四条是 Spec-Kit 主体开发期间的「协作纪律」——AI 负责执行，你负责守住方向。

## Slide 12
节奏
开发节奏：4 周，每周一组能力
每周 3 小时，每周末有可演示成果——按能力依赖推进。
12 / 13
Week 1
对接 LLM + ReAct
搭骨架、Provider、ReAct 循环、HTTP Tool、CLI。
Demo：chat 多轮 + 调 Tool。
Week 2
Memory + Tool
MEMORY.md、内置 Tool、MCP Client、SKILL.md。
Demo：记偏好 + 调外部 MCP。
Week 3
Web Service
Spring MVC、6 个 Controller、10 个端点。
Demo：外部系统完整调用。
Week 4
多 Agent + 收尾
多 Agent 并存、Session 落库、12 命令、主页。
Demo：多 Agent + 跨重启。
具体时间投入由团队定——本节给的是顺序与节奏的骨架，不是死的时间表。

## Slide 13
施工方案有了，
可以动手了。
两阶段模式、喂文档、constitution、按 US 拆、协作纪律、4 周节奏——全部就位。
下一节
第十三节：Spec-Kit 实战——原理 + 现场拆解任务
Spec-Kit 的原理深讲
现场装好、把 OryxOS 文档喂进去
跑 specify → plan → tasks，把需求拆成任务
13 / 13